ANEXA 14

FIȘE DE PROIECT

| Masura: RS1 | Construirea centurii ocolitoare a oraşului |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domeniu | Intervenţii majore asupra infrastructurii de circulaţii |  |  |
| Descrierea problemei | Lipsa unei artere ocolitoare pentru devierea traficului greu și a celui de tranzit. |  |  |
| Obiective operationale | - Eliminarea traficului greu și a celui de tranzit din oraș - Fluidizarea traficului în interiorul orașului - Reducerea timpului de deplasare - Reducerea costurilor de operare a vehiculelor - Reducerea emisiilor de CO2, NOx, VOC, PM10 in oras - Reducerea nivelului de zgomot și vibrații în oras | Obiective strategice | - Accesibilitate - Eficienta economica - Mediu - Siguranta - Calitatea mediului urban |
| Actiuni | Este necesară construirea inelului ocolitor care să scoată traficul de tranzit, în special traficul greu, din interiorul oraşului (studiul de fezabilitate in curs de elaborare). |  |  |
| Status | Studiu fezabilitate | Prioritate | Ridicata |
| Perioada implementarii | 2026-2028 |  |  |
| Buget (mii euro) | 4000 | Sursa finantare | CNAIR |
| Responsabil | POH + CJ + CNAIR | Beneficiar | UAT Horezu CJ Valcea |

| Masura: RS2 | Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domeniu | Intervenţii majore asupra infrastructurii de circulaţii |  |  |
| Descrierea problemei | Starea necorespunzatoare a infrastructurii rutiere, improprie desfasurarii in conditii de siguranta si confort a traficului, a noului serviciu de transport public, dar si a celorlalte moduri alternative de deplasare. Congestii de trafic in intersectii. |  |  |
| Obiective operationale | - Crearea conditiilor pentru introducerea sistemului de transport public - Reducerea timpului de deplasare - Reducerea congestiei traficului - Creșterea lungimii traseelor pentru biciclete - Creșterea accesibilității pentru pietoni (calitatea suprafețelor, treceri de pietoni și obstacole) - Reducerea costurilor de operare a vehiculelor - Reducerea emisiilor de CO2, NOx, VOC, PM10 - Reducerea nivelului de zgomot și vibrații | Obiective strategice | - Accesibilitate - Eficienta economica - Siguranta - Calitatea mediului urban |
| Actiuni | Masura urmareste reabilitarea si modernizarea pana in 2027 a cel putin 36 km de strazi de pe teritoriul UAT Horezu. |  |  |
| Status | Planificare/implementare | Prioritate | Ridicata |
| Perioada implementarii | 2021-2027 |  |  |
| Buget (mii euro) | 14400 | Sursa finantare | PNDL Fonduri europene Buget local |
| Responsabil | POH | Beneficiar | UAT Horezu |

| Masura: RS3 | Reamenajarea intersectiilor cu nivel de serviciu scazut |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domeniu | Intervenţii majore asupra infrastructurii de circulaţii |  |  |
| Descrierea problemei | Congestii de trafic în intersecții. |  |  |
| Obiective operationale | - Creșterea nivelului de serviciu în intersecții - Reducerea timpului de deplasare - Reducerea costurilor de operare a vehiculelor - Reducerea nivelului de zgomot și vibrații în zona centrală | Obiective strategice | - Accesibilitate - Mediu - Siguranta - Calitatea mediului urban |
| Actiuni | Conform simularilor efectuate cu modelul de transport, nivelul de serviciu pentru anii de prognoza la orele de varf in intersectiile: - DN 67 cu DN 65C = sens giratoriu; - str. Tudor Vladimirescu cu DJ 665 = sens giratoriu; - str. Tudor Vladimirescu cu str. 1 Decembrie si DC 139 = semaforizare; tind sa ajunga la D. |  |  |
| Status | Planificare/implementare | Prioritate | Ridicata |
| Perioada implementarii | 2023-2025 |  |  |
| Buget (mii euro) | 900 | Sursa finantare | Buget local |
| Responsabil | POH | Beneficiar | UAT Horezu |

| Masura: RS4 | Introducerea de sensuri unice |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domeniu | Intervenţii majore asupra infrastructurii de circulaţii |  |  |
| Descrierea problemei | Congestii de trafic, lipsa parcarilor, lipsa spatiilor destinate infrastructurii pentru biciclete si pietonale. |  |  |
| Obiective operationale | - Cresterea fluentei traficului - Introducerea traseelor pentru biciclete si celelalte mijloace de micromobilitate - Cresterea sigurantei in trafic - Crearea de locuri de parcare - Reducerea timpului de deplasare - Reducerea costurilor de operare a vehiculelor | Obiective strategice | - Accesibilitate - Eficienta economica - Siguranta - Calitatea mediului urban |
| Actiuni | Prin extinderea acestui sistem de organizare se pot obtine beneficii atat din punct de vedere al fluentei traficului, cat si din punct de vedere al amenajarilor pentru micromobilitate (trasee pentru biciclete, zone pietonale mai generoase) si nu in ultimul rand al crearii de spatii pentru amenajarea de parcari. |  |  |
| Status | Planificare/implementare | Prioritate | Medie |
| Perioada implementarii | 2023-2024 |  |  |
| Buget (mii euro) | - | Sursa finantare | - |
| Responsabil | POH | Beneficiar | UAT Horezu |

| Masura: RS5 | Realizare strapungere intre str. Zavoiului si str. Alex. Ioan Cuza |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domeniu | Intervenţii majore asupra infrastructurii de circulaţii |  |  |
| Descrierea problemei | Accesibilitate scăzută a zonelor din sudul orasului. Lipsa unei legaturi intre str. Zavoiului si DC 139 pentru reorganizarea circulatiei. |  |  |
| Obiective operationale | - Creșterea accesibilității zonelor din sud. - Posibilitatea reorganizarii circulatiei in sistem de sensuri unice. - Creșterea accesibilității pentru pietoni (calitatea suprafețelor, treceri de pietoni și obstacole) - Reducerea timpului de deplasare - Reducerea costurilor de operare a vehiculelor - Reducerea nivelului de zgomot și vibrații | Obiective strategice | - Accesibilitate - Siguranta - Calitatea mediului urban |
| Actiuni | Realizare strapungere intre str. Zavoiului si str. Alex. Ioan Cuza, pentru a se putea organiza circulatia in sistem de sensuri unice in zona spitalului si a se elimina blocajele care apar. Propunerea trebuie completata cu asigurarea unui al doilea acces pentru iesirea ambulantelor direct in str. Zavoiului |  |  |
| Status | Planificare/implementare | Prioritate | Medie |
| Perioada implementarii | 2024 |  |  |
| Buget (mii euro) | 80 | Sursa finantare | Buget local |
| Responsabil | POH | Beneficiar | UAT Horezu |

| Masura: TP1 | Introducerea sistemului de transport public local, inclusiv catre localitatile componente ale orasului |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domeniu | Transport public |  |  |
| Descrierea problemei | Lipsa serviciului de transport public atat pe teritoriul orasului, cat si catre localitatile componente. |  |  |
| Obiective operationale | - Asigurarea accesibilitǎții tuturor, oferitǎ de sistemul de transport. - Reducerea poluǎrii aerului și a emisiilor fonice, a emisiilor de gaze cu efect de serǎ și a consumului energetic. - Îmbunǎtǎțirea eficienței și a raportului cost-eficiențǎ a transportului de persoane și de marfǎ, luând în considerare costurile externe. - Reducerea emisiilor de carbon. - Dezvoltarea sistemului local de transport public | Obiective strategice | - Accesibilitate - Eficienta economica - Mediu - Siguranta - Calitatea mediului urban |
| Actiuni | In scopul reducerii ponderii utilizarii autoturismului personal, trebuie oferite alternative de deplasare locuitorilor orasului. Transportul public reprezinta, pe langa modurile alternative de transport, o solutie viabila care sa contribuie nu numai la reducerea fluxurilor de vehicule generatoare de congestii de trafic, dar si la reducerea poluarii atmosferice si fonice. Noile linii de transport public ar putea avea urmatoarele trasee: - Linia 1 = Autogara – str. General Magheru – str. Tudor Vladimirescu – str. Iancu Jianu – str. 1 Decembrie – CIPO SRL - Linia 2 = Ursani – DC 142 – str. 1 Decembrie – str. Tudor Vladimirescu – str. George Cosbuc – str. Constantin Brancoveanu – Piata - Linia 3 = Tanasesti – DC 143 – str. Olari – str. Mircea cel Batran – str. Constantin Brancoveanu – str. Nicolae Balcescu – str. Gen. Magheru – Autogara - Linia 4 = Ifrimesti – DC 144 – Ramesti – DC 144 – str. Nicolae Balcescu – str. Tudor Vladimirescu – str. George Cosbuc – str. Constantin Brancoveanu – Piata - Linia 5 = Romanii de Sus – DJ 669 – Romanii de Jos – DJ 669 – DN 67 – str. Tudor Vladimirescu – Velgala - Linia 6 (traseu periurban) = Telechesti (Biserica Ortodoxa) - DN 65C - str. Gen. Magheru - str. Tudor Vladimirescu - str. G. Cosbuc - str. C. Brancoveanu - Piata |  |  |
| Status | Planificare/implementare | Prioritate | Foarte ridicata |
| Perioada implementarii | 2024 |  |  |
| Buget (mii euro) | - | Sursa finantare | - |
| Responsabil | POH | Beneficiar | UAT Horezu + UAT Maldaresti |
| Masura: TP2 | Amenajarea si dotarea corespunzatoare a noilor stații pentru îmbarcarea-debarcarea calatorilor |  |  |
| Domeniu | Transport public |  |  |
| Descrierea problemei | Lipsa statiilor de TP. |  |  |
| Obiective operationale | - Asigurarea accesibilitǎții tuturor, oferitǎ de sistemul de transport. - Dezvoltarea sistemului local de transport public - Reducerea impactului negativ al sistemului de transport asupra sǎnǎtǎții, siguranței și securitǎții cetǎțenilor, - Imbunătățirea infrastructurii rutiere | Obiective strategice | - Accesibilitate - Siguranta - Calitatea mediului urban |
| Actiuni | Masura prevede amenajarea si dotarea corespunzatoare a 50 statii pentru imbarcarea-debarcarea calatorilor (și uniformizarea-personalizarea acestor puncte de contact între operator și public), inclusiv cu sisteme de informare a călătorilor în timp real. |  |  |
| Status | Planificare/implementare | Prioritate | Ridicata |
| Perioada implementarii | 2023-2024 |  |  |
| Buget (mii euro) | 1250 | Sursa finantare | POR 2021-2027 Buget local |
| Responsabil | POH | Beneficiar | UAT Horezu |

| Masura: TP3 | Achizitia unui parc de mijloace de transport în comun cu combustibili alternativi sau electrice pentru serviciul de transport public |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domeniu | Transport public |  |  |
| Descrierea problemei | Lipsa unui parc de vehicule pentru transportul public de persoane. |  |  |
| Obiective operationale | - Asigurarea accesibilitǎții tuturor, oferitǎ de sistemul de transport. - Reducerea impactului negativ al sistemului de transport asupra sǎnǎtǎții, siguranței și securitǎții cetǎțenilor, îndeosebi a celor mai vulnerabili. - Reducerea poluǎrii aerului și a emisiilor fonice, a emisiilor de gaze cu efect de serǎ și a consumului energetic. - Îmbunǎtǎțirea eficienței și a raportului cost-eficiențǎ a transportului de persoane și de marfǎ, luând în considerare costurile externe. - Reducerea emisiilor de carbon. - Dezvoltarea sistemului local de transport public. - Exploatarea unui parc de vehicule noi contribuie la „împrietenirea” cu mediul pe mai multe planuri: mentenanțǎ mai simplǎ și deci, reziduuri mai puține, exploatare în condiții de mediu superioare, imobilizǎri mai puține, deci mișcǎri pentru intervenții mai puține, etc. | Obiective strategice | - Accesibilitate - Mediu - Siguranta - Calitatea mediului urban |
| Actiuni | Masura prevede achizitia a 8 midibuze electrice pentru serviciul de transport public, care sa echipeze traseele propuse. |  |  |
| Status | Planificare/implementare | Prioritate | Foarte ridicata |
| Perioada implementarii | 2023-2024 |  |  |
| Buget (mii euro) | 2400 | Sursa finantare | PNRR POR 2021-2027 Buget local |
| Responsabil | POH | Beneficiar | UAT Horezu |

| Masura: TP4 | Construirea unei autobaze, inclusiv dotarea cu stație de alimentare cu combustibili alternativi sau stație de încărcare cu energie electrică |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domeniu | Transport public |  |  |
| Descrierea problemei | Lipsa facilitatilor pentru exploatarea si intretinerea unui parc auto pentru TP. |  |  |
| Obiective operationale | - Reducerea impactului negativ al sistemului de transport asupra sǎnǎtǎții, siguranței și securitǎții cetǎțenilor, îndeosebi a celor mai vulnerabili. - Reducerea poluǎrii aerului și a emisiilor fonice, a emisiilor de gaze cu efect de serǎ și a consumului energetic. - Îmbunǎtǎțirea eficienței și a raportului cost-eficiențǎ a transportului de persoane și de marfǎ, luând în considerare costurile externe. - Reducerea emisiilor de carbon. - Dezvoltarea sistemului local de transport public. - Exploatarea unui parc de vehicule noi contribuie la „împrietenirea” cu mediul pe mai multe planuri: mentenanțǎ mai simplǎ și deci, reziduuri mai puține, exploatare în condiții de mediu superioare, imobilizǎri mai puține, deci mișcǎri pentru intervenții mai puține, etc. | Obiective strategice | - Eficienta economica - Mediu - Calitatea mediului urban |
| Actiuni | Masura prevede construirea unei autobaze, inclusiv dotarea cu stație de alimentare cu combustibili alternativi sau stație de încărcare cu energie electrică pentru asigurarea facilitatilor pentru intretinerea si managementul parcului auto pentru transport public. Asigurarea spatiului pentru gararea vehiculelor in perioadele de inactivitate. |  |  |
| Status | Planificare/implementare | Prioritate | Ridicata |
| Perioada implementarii | 2023-2024 |  |  |
| Buget (mii euro) | 1000 | Sursa finantare | POR 2021-2027 Buget local |
| Responsabil | POH | Beneficiar | UAT Horezu |

| Masura: TP5 | Elaborarea unui studiu de oportunitate pentru stabilirea modului de organizare a serviciului de transport public local, determinarea pe baze matematice a viitoarelor trasee, a programelor de circulatie, amplasarea statiilor etc. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domeniu | Transport public |  |  |
| Descrierea problemei | Introducerea sistemului de transport public trebuie sa aiba la baza un studiu de specialitate |  |  |
| Obiective operationale | - Asigurarea accesibilitǎții tuturor, oferitǎ de sistemul de transport. - Dezvoltarea sistemului local de transport public. - Extinderea operaţională a pieţei transporturilor locale - Stabilirea pe baze matematice a viitoarelor trasee, a programelor de circulatie, amplasarea statiilor etc. - Creșterea calitătii serviciilor de transport public (TP) prin sporirea nivelului de accesibilitate, care include viteza, frecvența, comoditatea, confortul, accesibilitatea și ușurința accesului pentru toate persoanele. | Obiective strategice | - Eficienta economica - Calitatea mediului urban |
| Actiuni | Masura se refera la elaborarea unui studiu de oportunitate pentru stabilirea modului de organizare a serviciului de transport public local, determinarea pe baze matematice a viitoarelor trasee, a programelor de circulatie, amplasarea statiilor etc., dar si la modul de delegare a gestiunii pentru exploatarea viitoarelor trasee de transport public. |  |  |
| Status | Planificare/implementare | Prioritate | Foarte ridicata |
| Perioada implementarii | 2023 |  |  |
| Buget (mii euro) | 60 | Sursa finantare | POR 2021-2027 Buget local |
| Responsabil | POH | Beneficiar | UAT Horezu |

| Masura: TP6 | Realizarea unui website al operatorului de transport public local si unei aplicatii pentru planificarea calatoriei cu transportul public |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domeniu | Transport public |  |  |
| Descrierea problemei | Absenta facilitatilor care sa atraga mai multi utilizatori catre TP |  |  |
| Obiective operationale | - Asigurarea accesibilitǎții tuturor, oferitǎ de sistemul de transport. - Dezvoltarea sistemului local de transport public - Atragerea de noi calatori catre transportul public | Obiective strategice | - Accesibilitate - Calitatea mediului urban |
| Actiuni | Sistemele de planificare a călătoriilor sau informațiile de călătorie multimodale pot încorpora o serie de informații, de la descrieri simple ale opțiunilor de călătorie disponibile prin diferite moduri, eventual legate de hărți care indică rutele și orare, până la sisteme interactive de baze de date care permit utilizatorilor să caute informații specifice. Masura va intra pe lista proiectelor de rezerva, care vor fi implementate doar in situatia in care se vor putea asigura sursele de finantare. |  |  |
| Status | Planificare/implementare | Prioritate | Scazuta |
| Perioada implementarii | 2028 |  |  |
| Buget (mii euro) | 50 | Sursa finantare | POR 2021-2027 Buget local |
| Responsabil | POH | Beneficiar | UAT Horezu |

| Masura: TP7 | Infiintarea unui traseu turistic Horezu – Statiunea Varful lui Roman |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domeniu | Transport public |  |  |
| Descrierea problemei | Lipsa conexiunii cu un serviciu public de transport intre oras si zona turistica ce urmeaza a fi dezvoltata |  |  |
| Obiective operationale | - Asigurarea accesibilitǎții tuturor, oferitǎ de sistemul de transport. - Reducerea poluǎrii aerului și a emisiilor fonice, a emisiilor de gaze cu efect de serǎ și a consumului energetic. - Îmbunǎtǎțirea eficienței și a raportului cost-eficiențǎ a transportului de persoane și de marfǎ, luând în considerare costurile externe. - Reducerea emisiilor de carbon. - Dezvoltarea sistemului local de transport public. - Asigurarea conexiunii intre oras si localitatile componente pe de o parte si zona turistica pe de alta. | Obiective strategice | - Accesibilitate - Mediu - Calitatea mediului urban |
| Actiuni | Infiintarea unui traseu de transport public care sa faca legatura intre Orasul Horezu si Statiunea Turistica Varful lui Roman ce urmeaza a fi dezvoltata pentru a pune la dispozitia localnicilor, dar si a turistilor o forma alternativa de transport in locul autoturismului personal. |  |  |
| Status | Planificare/implementare | Prioritate | Medie |
| Perioada implementarii | 2025 |  |  |
| Buget (mii euro) | - | Sursa finantare | - |
| Responsabil | POH | Beneficiar | UAT Horezu |

| Masura: TP8 | Realizarea unei aplicaţii pentru telefonul mobil pentru achitarea contravalorii călătoriei cu transportul public |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domeniu | Transport public |  |  |
| Descrierea problemei | Absenta facilitatilor care sa atraga mai multi utilizatori catre TP |  |  |
| Obiective operationale | - Asigurarea accesibilitǎții tuturor, oferitǎ de sistemul de transport. - Dezvoltarea sistemului local de transport public - Atragerea de noi călători către transportul public | Obiective strategice | - Accesibilitate - Calitatea mediului urban |
| Actiuni | Masura prevede punerea la dispozitia publicului calator a unei facilitati suplimentare pentru achitarea contravalorii calatoriei cu mijloacele de transport public. Masura va intra pe lista proiectelor de rezerva, care vor fi implementate doar in situatia in care se vor putea asigura sursele de finantare. |  |  |
| Status | Planificare/implementare | Prioritate | Scazuta |
| Perioada implementarii | 2026 |  |  |
| Buget (mii euro) | 50 | Sursa finantare | POR 2021-2027 Buget local |
| Responsabil | POH | Beneficiar | UAT Horezu |

| Masura: MA1 | Amenajarea unei retele de trasee pentru biciclete |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domeniu | Mijloace alternative de mobilitate |  |  |
| Descrierea problemei | Lipsa unei retele interconectate de trasee pentru biciclete |  |  |
| Obiective operationale | - Reducerea poluǎrii aerului și a emisiilor fonice, a emisiilor de gaze cu efect de serǎ și a consumului energetic. - Creșterea ponderii deplasării fără autoturism - Contribuirea la înfrumusețarea atractivitǎții și calitǎții mediului și aspectului urban. - Reducerea congestiei. - Dezvoltarea formelor de transport durabil (mai puțin poluante): mersul pe jos și utilizarea bicicletei. - Reducerea emisiilor de carbon. | Obiective strategice | - Accesibilitate - Mediu - Calitatea mediului urban |
| Actiuni | Construirea a 25,18 km de trasee pentru vehiculele de micromobilitate care sa se constituie intr-o retea de conectare a diferitelor obiective socio-culturale si administrative, pentru tururi de vizitare a imprejurimilor, cu biciclete de oras (fara schimbatoare de viteze, fara sisteme de suspensie, cu sisteme de franare normale) proprii sau inchiriate prin sistem de taxare la oră si care sa contribuie si la cresterea sigurantei in trafic pentru participantii vulnerabili, avand in vedere numarul relative ridicat de accidente in care au fost implicati biciclisti. |  |  |
| Status | Planificare/implementare | Prioritate | Foarte ridicata |
| Perioada implementarii | 2022-2027 |  |  |
| Buget (mii euro) | 830 | Sursa finantare | POR 2021-2027 Buget local |
| Responsabil | POH | Beneficiar | UAT Horezu |

| Masura: MA2 | Crearea de puncte pentru închirierea bicicletelor (pool bikes and bike-sharing) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domeniu | Mijloace alternative de mobilitate |  |  |
| Descrierea problemei | Lipsa serviciilor conexe pentru modul de transport cu bicicleta. |  |  |
| Obiective operationale | - Reducerea poluǎrii aerului și a emisiilor fonice, a emisiilor de gaze cu efect de serǎ și a consumului energetic. - Creșterea ponderii deplasării fără autoturism - Contribuirea la înfrumusețarea atractivitǎții și calitǎții mediului și aspectului urban. - Reducerea congestiei. - Dezvoltarea formelor de transport durabil (mai puţin poluante): mersul pe jos şi utilizarea bicicletei. - Reducerea emisiilor de carbon. | Obiective strategice | - Accesibilitate - Mediu - Calitatea mediului urban |
| Actiuni | Amenajarea a 6 puncte de inchiriere a vehiculelor de micromobilitate (biciclete, biciclete electrice, trotinete electrice etc.) in principalele puncte ale retelei: Primaria Horezu, Autogara Siva Trans, Piața, str. Mircea cel Batran, Parcul de agrement si recreere “Constantin Brancoveanu”, Statiunea turistica Varful lui Roman. |  |  |
| Status | Planificare/implementare | Prioritate | Medie |
| Perioada implementarii | 2024-2025 |  |  |
| Buget (mii euro) | 180 | Sursa finantare | POR 2021-2027 Buget local |
| Responsabil | POH | Beneficiar | UAT Horezu |

| Masura: MA3 | Construirea de parcări pentru biciclete |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domeniu | Mijloace alternative de mobilitate |  |  |
| Descrierea problemei | Lipsa serviciilor conexe pentru modul de transport cu bicicleta. |  |  |
| Obiective operationale | - Reducerea poluǎrii aerului și a emisiilor fonice, a emisiilor de gaze cu efect de serǎ și a consumului energetic. - Creșterea ponderii deplasării fără autoturism - Contribuirea la înfrumusețarea atractivitǎții și calitǎții mediului și aspectului urban. - Reducerea congestiei. - Dezvoltarea formelor de transport durabil (mai puţin poluante): mersul pe jos şi utilizarea bicicletei. - Reducerea emisiilor de carbon. | Obiective strategice | - Accesibilitate - Mediu - Calitatea mediului urban |
| Actiuni | Amenajarea a 6 parcari pentru vehiculele de micromobilitate (biciclete, biciclete electrice, trotinete electrice etc.) in principalele puncte ale retelei, precum si la institutii: Primaria Horezu, Autogara Siva Trans, Piața, str. Mircea cel Batran, Parcul de agrement si recreere “Constantin Brancoveanu”, Statiunea turistica Varful lui Roman, dotate cu statii de incarcare pentru bicicletele, trotinetele si alte vehicule de micromobilitate electrice. |  |  |
| Status | Planificare/implementare | Prioritate | Medie |
| Perioada implementarii | 2023-2025 |  |  |
| Buget (mii euro) | 180 | Sursa finantare | POR 2021-2027 Buget local |
| Responsabil | POH | Beneficiar | UAT Horezu |

| Masura: MA4 | Amenajarea unui traseu pentru biciclete cross-country si a unui traseu down-hill |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domeniu | Mijloace alternative de mobilitate |  |  |
| Descrierea problemei | Valorificarea insuficienta a potentialului turistic al zonei |  |  |
| Obiective operationale | - Reducerea poluǎrii aerului și a emisiilor fonice, a emisiilor de gaze cu efect de serǎ și a consumului energetic. - Creșterea ponderii deplasării fără autoturism - Contribuirea la înfrumusețarea atractivitǎții și calitǎții mediului și aspectului urban. - Reducerea congestiei. - Dezvoltarea formelor de transport durabil (mai puțin poluante): mersul pe jos și utilizarea bicicletei. - Reducerea emisiilor de carbon; - Valorificarea potentialului turistic al zonei prin introducerea unui mod alternativ de legatura cu zona turistica Varful lui Roman. | Obiective strategice | - Accesibilitate - Mediu - Calitatea mediului urban |
| Actiuni | Amenajarea unui traseu pentru biciclete cross-country pentru tururi in natura, cu biciclete cross-country pentru terenuri denivelate (cu schimbatoare de viteze, minim sistem de suspensie spate, cu sisteme de franare pe disc de frana) proprii sau inchiriate prin sistem de taxare la zi, care sa asigure conexiunea dintre reteaua de trasee propusa si Statiunea Turistica Varful lui Roman. Masura mai prevede si amenajarea unui traseu down-hill ca alternativa pentru petrecerea timpului liber in perioada de vara-toamna, pentru zonele amenajate cu predilectie pentru sporturi de iarna, pentru coborari pe piste minim amenajate in apropierea partiilor de ski, cu biciclete down-hill (pentru terenuri denivelate, fara schimbatoare de viteze, sisteme de suspensie fata si spate, cu sisteme de franare pe disc de frana) proprii sau inchiriate prin sistem de taxare la coborare, cartele puncte cu un numar limitat de coborari sau cartele de o zi. |  |  |
| Status | Planificare/implementare | Prioritate | Scazuta |
| Perioada implementarii | 2028-2029 |  |  |
| Buget (mii euro) | 720 | Sursa finantare | Fonduri europene Buget local |
| Responsabil | POH | Beneficiar | UAT Horezu |

| Masura: MA5 | Extinderea zonei pietonale |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domeniu | Mijloace alternative de mobilitate |  |  |
| Descrierea problemei | Suprafete reduse destinate exclusiv circulatiei pietonale. |  |  |
| Obiective operationale | - Reducerea poluǎrii aerului și a emisiilor fonice, a emisiilor de gaze cu efect de serǎ și a consumului energetic. - Creșterea ponderii deplasării fără autoturism - Contribuirea la înfrumusețarea atractivitǎții și calitǎții mediului și aspectului urban. - Reducerea congestiei. - Dezvoltarea formelor de transport durabil (mai puţin poluante): mersul pe jos şi utilizarea bicicletei. - Reducerea emisiilor de carbon. | Obiective strategice | - Accesibilitate - Mediu - Calitatea mediului urban |
| Actiuni | Se propune extinderea zonei pietonale existente cu urmatoarele strazi: - str. Independentei; - str. N. Iorga, segmentul cuprins intre strazile Mircea cel Batran si Independentei; - str. Constantin Brancoveanu, segmentul cuprins intre strazile George Cosbuc si Independentei; - terenul rezultat in urma demolarii cladirii Clubul Pensionarilor; - valorificarea malurilor râului Ursani prin crearea de promenade (pietoni + biciclisti), pe sectorul cuprins intre str. 9 Mai 1871 si str. C. Brancoveanu. Legenda Existente In curs de amenajare Propunere extindere |  |  |
| Status | Planificare/implementare | Prioritate | Ridicata |
| Perioada implementarii | 2022-2025 |  |  |
| Buget (mii euro) | 86 | Sursa finantare | POR 2021-2027 Buget local |
| Responsabil | POH | Beneficiar | UAT Horezu |

| Masura: MA6 | Cresterea accesibilitatii pentru persoanele in varsta sau cele cu dizabilitati |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domeniu | Mijloace alternative de mobilitate |  |  |
| Descrierea problemei | Suprafete necorespunza-toare destinate circulatiei pietonale. |  |  |
| Obiective operationale | - Reducerea poluǎrii aerului și a emisiilor fonice, a emisiilor de gaze cu efect de serǎ și a consumului energetic. - Creșterea ponderii deplasării fără autoturism - Contribuirea la înfrumusețarea atractivitǎții și calitǎții mediului și aspectului urban. - Reducerea congestiei. - Dezvoltarea formelor de transport durabil (mai puţin poluante): mersul pe jos şi utilizarea bicicletei. - Reducerea emisiilor de carbon. | Obiective strategice | - Accesibilitate - Siguranta - Calitatea mediului urban |
| Actiuni | Reabilitarea suprafetelor pietonale prin asigurarea unui pavaj neted, uniform, cu marginea pavajului scufundat, amplasarea de suprafete tactile in zonele de traversare, dar si separarea fizica a trotuarelor prin bolarzi sau garduri de traficul rutier, in special in zona unitatilor de invatamant. Lungime = 10 km. |  |  |
| Status | Planificare/implementare | Prioritate | Medie |
| Perioada implementarii | 2022-2027 |  |  |
| Buget (mii euro) | 500 | Sursa finantare | POR 2021-2027 Buget local |
| Responsabil | POH | Beneficiar | UAT Horezu |

| Masura: MA7 | Introducerea în oraș a „zilei fără autoturisme” (lunar) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domeniu | Mijloace alternative de mobilitate |  |  |
| Descrierea problemei | Utilizarea excesiva a autovehiculelor |  |  |
| Obiective operationale | - Reducerea poluǎrii aerului și a emisiilor fonice, a emisiilor de gaze cu efect de serǎ și a consumului energetic. - Creșterea ponderii deplasării fără autoturism - Contribuirea la înfrumusețarea atractivitǎții și calitǎții mediului și aspectului urban. - Dezvoltarea formelor de transport durabil (mai puţin poluante): mersul pe jos şi utilizarea bicicletei. - Reducerea emisiilor de carbon. | Obiective strategice | - Accesibilitate - Eficienta economica - Mediu - Siguranta - Calitatea mediului urban |
| Actiuni | Pentru a limita volumele de trafic din centrul orașului, pot fi stabilite restricții de acces și o strategie clară de încurajare a rețelelor pietonale intr-o zi de weekend din fiecare luna. In acest scop, se poate inchide temporar circulatiei rutiere o artera din centrul orasului (de ex. Str. Tudor Vladimirescu pe segmentul cuprins intre str. George Cosbuc si str. Iancu Jianu), dar numai dupa finalizarea soselei de centura. |  |  |
| Status | Planificare/implementare | Prioritate | Scazuta |
| Perioada implementarii | 2029 |  |  |
| Buget (mii euro) | - | Sursa finantare | - |
| Responsabil | POH | Beneficiar | UAT Horezu |

| Masura: MA8 | Achizitia de statii de incarcare pentru autovehiculele electrice si amplasarea acestora in principalele zone ale orasului |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domeniu | Mijloace alternative de mobilitate |  |  |
| Descrierea problemei | Lipsa facilitatilor pentru incarcarea vehiculelor electrice. |  |  |
| Obiective operationale | - Reducerea poluǎrii aerului și a emisiilor fonice, a emisiilor de gaze cu efect de serǎ și a consumului energetic. - Contribuirea la înfrumusețarea atractivitǎții și calitǎții mediului și aspectului urban. - Reducerea emisiilor de carbon. | Obiective strategice | - Accesibilitate - Mediu - Calitatea mediului urban |
| Actiuni | In acest sens, se propune achizitia a 5 statii pentru incarcarea autovehiculelor electrice si amplasarea acestora in principalele zone ale orasului. De mentionat ca aceste statii sunt suplimentare fata de cele cu care vor trebui dotate noile parcari de mare capacítate sau de cele destinate mijloacelor de micromobilitate. Masura va intra pe lista proiectelor de rezerva, care vor fi implementate doar in situatia in care se vor putea asigura sursele de finantare. |  |  |
| Status | Planificare/implementare | Prioritate | Scazuta |
| Perioada implementarii | 2028 |  |  |
| Buget (mii euro) | 50 | Sursa finantare | PNDL Fonduri europene Buget local |
| Responsabil | POH | Beneficiar | UAT Horezu |

| Masura: MT1 | Realizarea unui website cu informaţii referitoare la traficul din oraş |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domeniu | Managementul traficului |  |  |
| Descrierea problemei | Lipsa informatiilor cu privire la traficul din oras (zone cu blocaje, zone in lucru etc.) conduce la congestii de trafic. |  |  |
| Obiective operationale | - Reducerea impactului negativ al sistemului de transport asupra sǎnǎtǎții, siguranței și securitǎții cetǎțenilor, îndeosebi a celor mai vulnerabili. - Reducerea congestiei. - Reducerea emisiilor de carbon. - Imbunătăţirea siguranţei rutiere. | Obiective strategice | - Accesibilitate - Calitatea mediului urban |
| Actiuni | Dezvoltarea in cadrul Primariei Horezu a unui site web care sa ofere informatii referitoare la traficul rutier din oras (zone cu blocaje, zone in lucru etc.). Sistemele de informare referitoare la starea retelei stradale pot încorpora o serie de informații, de la descrieri simple ale opțiunilor de călătorie disponibile prin diferite moduri, eventual legate de hărți care indică rutele de urmat, până la informatii referitoare la strazi inchise din diverse motive sau artere in lucru etc. Masura va intra pe lista proiectelor de rezerva, care vor fi implementate doar in situatia in care se vor putea asigura sursele de finantare. |  |  |
| Status | Planificare/implementare | Prioritate | Scazuta |
| Perioada implementarii | 2026 |  |  |
| Buget (mii euro) | 50 | Sursa finantare | POR 2021-2027 Buget local |
| Responsabil | POH | Beneficiar | UAT Horezu |

| Masura: MT2 | Implementarea conceptului de zone rezidenţiale (shared-space) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domeniu | Managementul traficului |  |  |
| Descrierea problemei | Transportul privat motorizat este modul predominant |  |  |
| Obiective operationale | - Reducerea impactului negativ al transportului privat asupra sǎnǎtǎții, siguranței și securitǎții cetǎțenilor, îndeosebi a celor mai vulnerabili - Reducerea poluǎrii aerului și a emisiilor fonice, a emisiilor de gaze cu efect de serǎ și a consumului energetic. - Creșterea ponderii deplasării fără autoturism - Contribuirea la înfrumusețarea atractivitǎții și calitǎții mediului și aspectului urban. - Dezvoltarea formelor de transport durabil (mai puţin poluante): mersul pe jos şi utilizarea bicicletei. - Reducerea emisiilor de carbon. | Obiective strategice | - Accesibilitate - Mediu - Siguranta - Calitatea mediului urban |
| Actiuni | Codul Rutier defineşte “zonele rezidenţiale” după cum urmează: “Art. 158 - (HG 1391/2006) (1) În zona rezidențială, semnalizată ca atare, pietonii pot folosi toată lățimea părții carosabile, iar jocul copiilor este permis. (2) Conducătorii de vehicule sunt obligați să circule cu o viteză maximă de 20 km/h, să nu staționeze sau să parcheze vehiculul în afara spațiilor anume destinate și semnalizate ca atare, să nu stânjenească sau să împiedice circulaţia pietonilor chiar dacă, în acest scop, trebuie să oprească.” Se recomanda ca intr.-o prima faza sa se introduca pe strazile de categoria IV situate in zone cu functiuni de locuire, urmand a se extinde apoi si pentru alte artere de categoria a III-a care nu fac parte din reteaua rutiera semnificativa. |  |  |
| Status | Planificare/implementare | Prioritate | Medie |
| Perioada implementarii | 2025 |  |  |
| Buget (mii euro) | - | Sursa finantare | - |
| Responsabil | POH | Beneficiar | UAT Horezu |

| Masura: MT3 | Restrictionarea accesului vehiculelor cu masa autorizata mai mare de 7,5 t pe teritoriul orasului, dupa aparitia soselei de centura |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domeniu | Managementul traficului |  |  |
| Descrierea problemei | Existenta traficului greu pe arterele orasului |  |  |
| Obiective operationale | - Eliminarea traficului greu din oraș - Fluidizarea traficului în interiorul orașului - Reducerea timpului de deplasare - Reducerea costurilor de operare a vehiculelor - Reducerea emisiilor de CO2, NOx, VOC, PM10 in oras - Reducerea nivelului de zgomot și vibrații în oras | Obiective strategice | - Accesibilitate - Mediu - Siguranta - Calitatea mediului urban |
| Actiuni | Masura prevede eliminarea traficului greu de pe arterele orasului sau cel putin limitarea accesului acestuia la anumite intervale orare astfel incat impactul acestuia asupra celorlalti participanti la trafic, in special cei vulnerabili sa fie redus la minim. Aceasta masura poate fi pusa in practica doar dupa aparitia soselei de centura pentru a exista alternativa de tranzitare a orasului. |  |  |
| Status | Planificare/implementare | Prioritate | Scazuta |
| Perioada implementarii | 2025 |  |  |
| Buget (mii euro) | - | Sursa finantare | - |
| Responsabil | POH | Beneficiar | UAT Horezu |

| Masura: MT4 | Elaborarea unei politici de parcare pentru mobilitate urbana durabila |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domeniu | Managementul traficului |  |  |
| Descrierea problemei | Lipsa unei politici de parcare in spiritul dezvoltarii durabile |  |  |
| Obiective operationale | - Descurajarea utilizarii autovehiculelor pentru deplasarile ne-esentiale - Reducerea numarului de vehicule în cautarea unui loc de parcare - Reducerea numarului de vehicule parcate necorespunzator - Echilibrarea utilizarii spatiului drumului pentru a reduce dominantia vehiculelor private - Reducerea congestiei - Reducerea neta a riscului de poluare a apei si solului prin proiectarea de noi infrastructuri | Obiective strategice | - Accesibilitate - Eficienta economica - Mediu - Siguranta - Calitatea mediului urban |
| Actiuni | Realizarea si adoptarea de catre autoritatea publica locala a unei politici de gestionare a parcării urbane, care este unul dintre cele mai puternice instrumente aflate la dispoziția primăriilor pentru a influența tiparele de mobilitate urbană, pentru a controla amenajarea și utilizarea spațiului urban și, în ultimă instanță, pentru a determina calitatea vieții urbane. |  |  |
| Status | Planificare/implementare | Prioritate | Foarte ridicata |
| Perioada implementarii | 2023 |  |  |
| Buget (mii euro) | 100 | Sursa finantare | POR 2021-2027 Buget local |
| Responsabil | POH | Beneficiar | UAT Horezu |

| Masura: MT5 | Introducerea sistemului de taxare a parcării |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domeniu | Managementul traficului |  |  |
| Descrierea problemei | Reglementarea necorespunzatoare a sistemului de parcare. |  |  |
| Obiective operationale | - Descurajarea utilizării autovehiculelor pentru deplasarile ne-esențiale - Reducerea numărului de vehicule în cautarea unui loc de parcare - Reducerea numarului de vehicule parcate necorespunzător - Echilibrarea utilizării spațiului drumului pentru a reduce dominația vehiculelor private - Reducerea congestiei - Reducerea neta a riscului de poluare a apei și solului prin proiectarea de noi infrastructuri | Obiective strategice | - Mediu - Calitatea mediului urban |
| Actiuni | Masura prevede introducerea sistemului de taxare a parcării (inclusiv prin introducerea unui tip de plată progresivă pe măsura trecerii timpului, diferenţiat pe ore de vârf şi în afara orelor de vârf şi chiar pe grupuri ţintă – de exemplu pentru vehiculele electrice sau hibrid taxa poate fi mai redusă) = masura include si achizitia de automate de plata si sisteme de acces si gestiune a locurilor de parcare. Achizitionarea si instalarea in zonele aglomerate ale orasului a 20 de parcometre. |  |  |
| Status | Planificare/implementare | Prioritate | Ridicata |
| Perioada implementarii | 2023-2024 |  |  |
| Buget (mii euro) | 80 | Sursa finantare | POR 2021-2027 Buget local |
| Responsabil | POH | Beneficiar | UAT Horezu |

| Masura: MT6 | Construirea de parcări de mare capacitate (supra şi subterane) si dotarea cu statii de incarcare pentru vehicule electrice |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domeniu | Managementul traficului |  |  |
| Descrierea problemei | Lipsa locurilor de parcare. |  |  |
| Obiective operationale | - Reducerea numarului de vehicule în cautarea unui loc de parcare - Reducerea numarului de vehicule parcate necorespunzator - Echilibrarea utilizarii spatiului drumului pentru a reduce dominantia vehiculelor private - Reducerea congestiei - Reducerea neta a riscului de poluare a apei si solului prin proiectarea de noi infrastructuri | Obiective strategice | - Accesibilitate - Siguranta - Calitatea mediului urban |
| Actiuni | Construirea de parcări de mare capacitate în zonele cu potenţial ridicat de atragere a călătoriilor, cum ar fi: - parcare supraterana str. Tudor Vladimirescu (zona centrala); - parcare supraterană Piata Horezu; - parcare supraterană zona Olari (inclusiv pentru autocare); - parcare supraterană Statiunea Turistica Varful lui Roman. |  |  |
| Status | Planificare/implementare | Prioritate | Medie |
| Perioada implementarii | 2025-2030 |  |  |
| Buget (mii euro) | 1280 | Sursa finantare | Fonduri europene Buget local |
| Responsabil | POH | Beneficiar | UAT Horezu |

| Masura: MT7 | Reglementarea sistemului de transport "park&ride" |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domeniu | Managementul traficului |  |  |
| Descrierea problemei | Lipsa facilitatilor de parcare la intrarile in oras pentru traficul de penetratie si promovarea TP. |  |  |
| Obiective operationale | - Fluidizarea traficului in interiorul orasului - Dezvoltarea si promovarea TP - Cresterea numarului de calatori din TP - Reducerea costurilor de operare a vehiculelor - Reducerea emisiilor de CO2, NOx, VOC, PM10 in oras - Reducerea nivelului de zgomot și vibrații in oras - Reducerea numarului de accidente | Obiective strategice | - Eficienta economica - Mediu - Siguranta - Calitatea mediului urban |
| Actiuni | Se poate introduce numai în urma unui studiu care va stabili care este perimetrul protejat (la limitele căruia se va face schimbul între autoturismul personal şi mijloacele de transport în comun), dar cel puţin la principalele penetraţii în oraş. Se recomanda construirea unei astfel de parcari la intrarea dinspre Ramnicu Valcea, dar numai dupa introducerea transportului public local. |  |  |
| Status | Planificare/implementare | Prioritate | Medie |
| Perioada implementarii | 2028-2029 |  |  |
| Buget (mii euro) | 1000 | Sursa finantare | Fonduri europene Buget local |
| Responsabil | POH | Beneficiar | UAT Horezu |

| Masura: MT8 | Amplasarea de indicatoare rutiere si realizarea de marcaje rutiere in zonele din care acestea lipsesc |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domeniu | Managementul traficului |  |  |
| Descrierea problemei | Lipsa indicatoare si marcaje rutiere din multe zone ale orasului. |  |  |
| Obiective operationale | - Reducerea impactului negativ al sistemului de transport asupra sǎnǎtǎții, siguranței și securitǎții cetǎțenilor, îndeosebi a celor mai vulnerabili. - Reducerea congestiei. - Imbunătăţirea siguranţei rutiere. | Obiective strategice | - Siguranta - Calitatea mediului urban |
| Actiuni | Masura prevede instalarea de indicatoare rutiere si realizarea de marcaje rutiere pe intreaga retea de strazi a orasului pentru reglementarea corespunzatoare a circulatiei, cresterea sigurantei in trafic si reducerea numarului de accidente. |  |  |
| Status | Planificare/implementare | Prioritate | Ridicata |
| Perioada implementarii | 2023-2024 |  |  |
| Buget (mii euro) | 90 | Sursa finantare | Buget local |
| Responsabil | POH | Beneficiar | UAT Horezu |

| Masura: SI1 | Construirea unui centru intermodal de transport destinat interconectării transportului public local cu cel judetean si interurban |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domeniu | Structura intermodala |  |  |
| Descrierea problemei | Lipsa unui nod intermodal care să conecteze serviciile de TP rutier (național, regional, județean și local). |  |  |
| Obiective operationale | - Asigurarea accesibilitǎții tuturor, oferitǎ de sistemul de transport. - Reducerea impactului negativ al sistemului de transport asupra sǎnǎtǎții, siguranței și securitǎții cetǎțenilor, îndeosebi a celor mai vulnerabili. - Contribuirea la înfrumusețarea atractivitǎții și calitǎții mediului și aspectului urban. - Imbunătăţirea infrastructurii rutiere a oraşului. - Dezvoltarea sistemului local de transport public. - Extinderea operaţională a pieţei transporturilor locale. - Asigurarea condiţiilor pentru o intermodalitate superioară a serviciilor de transport prin care se efectuează prestaţia pe teritoriul oraşului (respectiv interoperaţionalitatea cu transportul metropolitan, eventual judeţean). - Creșterea gradului de integrare între sisteme de transport considerate disjuncte. | Obiective strategice | - Accesibilitate - Eficienta economica - Siguranta - Calitatea mediului urban |
| Actiuni | Construirea unui terminal intermodal în zona unei autogari astfel încât trecerea de la sistemul de transport judetean la cel la cel local sǎ constituie o acțiune de formare a unui nod intermodal de maximǎ importanțǎ. Masura va intra pe lista proiectelor de rezerva, care vor fi implementate doar in situatia in care se vor putea asigura sursele de finantare. |  |  |
| Status | Planificare/implementare | Prioritate | Scazuta |
| Perioada implementarii | 2029-2031 |  |  |
| Buget (mii euro) | 5000 | Sursa finantare | Fonduri europene Buget local |
| Responsabil | POH | Beneficiar | UAT Horezu |

| Masura: SI2 | Organizarea programului de circulație susținut de operatorul de transport urban în concordanțǎ cu programul transportului judetean si interurban |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domeniu | Structura intermodala |  |  |
| Descrierea problemei | Trebui sa existe o corelare între graficele de circulație ale TP cu cele ale TP județean pentru a nu se pierde un număr semnificativ de potențiali clienți de către TP. |  |  |
| Obiective operationale | - Asigurarea accesibilitǎții tuturor, oferitǎ de sistemul de transport. - Dezvoltarea sistemului local de transport public. - Extinderea operaţională a pieţei transporturilor locale. - Asigurarea condiţiilor pentru o intermodalitate superioară a serviciilor de transport prin care se efectuează prestaţia pe teritoriul oraşului (respectiv interoperaţionalitatea cu transportul metropolitan, eventual judeţean). - Creșterea gradului de integrare între sisteme de transport considerate disjuncte. | Obiective strategice | - Accesibilitate - Eficienta economica |
| Actiuni | La punerea in practica a noilor trasee de transport public propuse, ale caror rute acceseaza autogara, operatorul de transport local trebuie sa se asigure ca graficele de circulatie sunt in concordanta cu cele ale transportului public judetean si interurban (in ipoteza constituirii centrului intermodal). |  |  |
| Status | Planificare/implementare | Prioritate | Medie |
| Perioada implementarii | 2024 |  |  |
| Buget (mii euro) | - | Sursa finantare | - |
| Responsabil | Operator de transport | Beneficiar | UAT Horezu |

| Masura: AI1 | Infiinţarea unei structuri organizaţionale şi de planificare a activităţii de transport public pentru Orasul Horezu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domeniu | Aspecte institutionale |  |  |
| Descrierea problemei | Lipsa unei structuri de coordonare a activității de TP pentru oras si localitatile componente. |  |  |
| Obiective operationale | - Crearea unei autorități de planificare a TP pentru oras - Asigurarea accesibilitǎții tuturor, oferitǎ de sistemul de transport. - Introducerea sistemului local de transport public. - Atragerea de călători către transportul public. - Creșterea calitătii serviciilor de transport public (TP) prin sporirea nivelului de accesibilitate, care include viteza, frecvența, comoditatea, confortul, accesibilitatea și ușurința accesului pentru toate persoanele. | Obiective strategice | - Eficienta economica - Calitatea mediului urban |
| Actiuni | Înfiinţarea unei structuri organizaţionale şi de planificare a activităţii de transport public pentru UAT Horezu in cadrul primariei. |  |  |
| Status | Planificare/implementare | Prioritate | Foarte ridicata |
| Perioada implementarii | 2022 |  |  |
| Buget (mii euro) | - | Sursa finantare | - |
| Responsabil | POH | Beneficiar | UAT Horezu |

| Masura: AI2 | Infiinţarea in cadrul Primariei Horezu a unei structuri organizaţionale şi de administrare a parcarilor |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domeniu | Aspecte institutionale |  |  |
| Descrierea problemei | Lipsa unei structuri de administrare a locurilor de parcare de pe teritoriul orasului. |  |  |
| Obiective operationale | - Crearea unei autorități de administrare a parcarilor - Reducerea numărului de vehicule în căutarea unui loc de parcare - Reducerea numărului de vehicule parcate necorespunzător - Echilibrarea utilizării spațiului drumului pentru a reduce dominația vehiculelor private - Reducerea congestiei - Reducerea neta a riscului de poluare a apei și solului prin proiectarea de noi infrastructuri. | Obiective strategice | - Eficienta economica - Calitatea mediului urban |
| Actiuni | Înfiinţarea unei structuri organizaţionale şi de administrare a locurilor de parcare de pe teritoriul UAT Horezu in cadrul primariei. |  |  |
| Status | Planificare/implementare | Prioritate | Medie |
| Perioada implementarii | 2022 |  |  |
| Buget (mii euro) | - | Sursa finantare | - |
| Responsabil | POH | Beneficiar | UAT Horezu |