INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI – INCERTRANS S.A.

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Sediu Social: Calea Griviței 391-393, Sector 1, Cod Poștal 010719, București

Punct de Lucru: Băneasa Business & Technology Park

Șoseaua București – Ploiești 42-44, Clădirea B, Aripa B1, Etaj 1 și 2, Sector 1, Cod Poștal 015011, București

Capital social: 2.970.195 RON Nr. Reg. Com: J40/17093/1993  C.U.I.: RO4282451

Tel: + 40 (21) 316.23.37; E-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: http://www.incertrans.ro

PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL ORAŞULUI HOREZU PENTRU PERIOADA 2023-2030

III. Monitorizarea implementării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă

BENEFICIAR: UAT ORAŞUL HOREZU

ELABORATOR: Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS S.A.

CONTRACT: nr. 21141/07.10.2021 /  21017/07.10.2021

București

2022

Contract nr. 21141/07.10.2021 /  21017/07.10.2021: Servicii pentru întocmirea Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Oraşului Horezu pentru perioada 2023-2030

FOAIE  DE  SEMNĂTURI

COLECTIV DE LUCRU

DIRECTOR TEHNIC:

ing. Anca BÂRLĂDEANU

Responsabil contract ing. Luigino SZECSY –

ing. Florin DECA

ing. Florin MANOLE

ing. Flavius GRIGORE

ing. Petruț CLADOVEANU

ing. Raul ȘAIN

exp. accesare fonduri Irina VLAD

exp. accesare fonduri Gabriela CRISTESCU

ing. Ira MIHAIL

Cuprins

Abrevieri	4

III.1 Stabilire proceduri de evaluare a implementarii PMUD	5

III.1	5

III.1.1 Prezentare generală	5

III.1.2 Instrumente de monitorizare și evaluare	11

III.1.3 Organism de monitorizare a PMUD	15

III.1.4 Actualizarea si recalibrarea modelului de transport	15

III.1.5 Indicatori pentru monitorizare şi evaluare	16

III.1.5.1 Indicatori pentru monitorizarea şi evaluarea rezultatelor implementǎrii investiţiilor aferente PMUD	16

III.1.5.2 Indicatori şi acţiuni de monitorizare a stadiului implementǎrii PMUD	17

III.1.5.3 Acţiuni necesare pentru etapa de monitorizare	17

III.2	18

III.2 Stabilire actori responsabili cu monitorizarea	18

Lista tabelelor

Tabel III.1. 1 - Organizarea indicatorilor de performanță	10

Tabel III.1. 2 - Indicatori pentru monitorizarea şi evaluarea rezultatelor implementǎrii investiţiilor aferente PMUD	16

Tabel III.1. 3 -  Indicatori şi acţiuni de monitorizare a stadiului implementǎrii PMUD	17

Tabel III.1. 4 -  Acţiuni necesare pentru etapa de monitorizare	17

Tabel III.1. 5 -  Actori responsabili cu urmărirea indicatorilor pentru monitorizarea şi evaluarea rezultatelor implementǎrii investiţiilor aferente PMUD	19

Tabel III.1. 6 - Actori responsabili cu acţiunile de monitorizare a stadiului implementǎrii PMUD	20

Tabel III.1. 7 - Actori responsabili cu acţiunile necesare pentru etapa de monitorizare	20

Lista figurilor

Figura III.1. 1 - Schema pentru evidențierea locului și rolului monitorizǎrii	12

Abrevieri

- ACB – Analiză cost beneficiu

- ADI-T - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Transport

- AMC – Analiză multicriterială

- CE – Comisia Europeană

- CNADNR – Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (actualmente CNAIR – Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere)

- DJ – Drum Judeţean

- DN – Drum naţional

- GIS – geographic information system (sistem informational geografic)

- GPS – Global Positioning System (sistem de poziţionare globală)

- HCL – Hotărârea Consiliului Local

- HGV - Heavy Goods Vehicle (vehicule cu tonaj greu pentru transport bunuri)

- IMM – intreprinderi mici şi mijlocii

- ITS – Intelligent Transport Systems (sisteme inteligente de transport)

- LGV - Large Goods Vehicle (vehicule mari pentru transport bunuri)

- MM –managementul mobilităţii

- PMUD – Plan de mobilitate urbană durabilă

- POH – Primăria Orasului Horezu

- POR – Programul Operaţional Regional

- SNTFC – CFR – Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători – CFR Călători

- TEN-T – Trans-European Transport Networks

- TP – Transport Public

- TPL – transport public local

- UITP - Uniunea Internaţională a Transportatorilor Publici

- veh – vehicul

III.1

III.1 Stabilire proceduri de evaluare a implementarii PMUD

III.1.1 Prezentare generală

Materialul prezentat în continuare îşi propune să furnizeze suportul tehnic cu privire la desfăşurarea procesului de monitorizare interpretat ca suprapunere peste etapele de elaborare a măsurilor PMUD şi implementare (şi nu doar ca punte independentă între elaborarea măsurilor şi implementarea propriu-zisǎ). Materialul propune colectivului care va participa la implementarea PMUD o abordare bivalentǎ:

- generală legată de procesul de monitorizare, respectiv

- specificǎ legatǎ de indicatorii de monitorizat,

în aşa fel încât cele douǎ abordǎri să ofere un sprijin metodologic pentru desfăşurarea coerentă a activitǎților de la nivelul instituțiilor administrative ale Oraşului Horezu (deşi accentul cade pe aspectele specifice ale monitorizǎrii, măsurarea indicatorilor de urmǎrit şi extragerea informaţiei necesare formulǎrii concluziilor – în fond a evaluǎrii situației – vor fi de asemenea activitǎți aflate în atenția INCERTRANS).

Scopul materialului este acela de a explica rolul şi necesitatea activităţilor de monitorizare şi evaluare a progresului necesar îmbunătăţirii mobilitǎții. Pentru început este de subliniat cǎ activitatea de monitorizare nu este de tip audit sau control; activităţile de audit şi control desfăşurate în general la nivelul administraţiei orasenesti din orice oraș sunt axate îndeosebi pe modul în care sunt folosite resursele financiare, în conformitate cu reglementările în vigoare sau cu procedurile oficiale ale instituţiilor orasului. Spre deosebire de audit şi control, activitatea de monitorizare constă în:

- colectarea continuă a informaţiilor despre stadiul implementării unei politici (cu scopul de a corecta deficienţele);

- evaluarea progreselor intermediare şi oferirea de informaţii despre evoluţia indicatorilor de performanţă.

Unul din principalele țeluri ale procesului de monitorizare este de identificare a posibilelor deviaţii de la obiectivele stabilite inițial, prin politica de îmbunǎtǎțire a mobilitǎții urbane însușitǎ.

Prin evaluare se înțelege estimarea mǎrimii, valorii și calitǎții unui “lucru”. Evaluarea proiectului este un proces complex, repetitiv, monoton și mare consumator de resurse – dar este un proces inevitabil, absolut necesar, pentru cǎ este singura metodǎ eficace de a mǎsura succesul implementǎrii unui proiect. Metodele prin care se va face evaluarea succesului unui proiect trebuie determinate înainte de implementarea lui (încǎ din faza de planificare). In primul rând trebuie sǎ fie descrise procedurile de evaluare, prin care se determinǎ dacǎ au fost sau nu îndeplinite obiectivele. Etapele evaluǎrii unui proiect sunt:

- identificarea obiectivelor;

- identificarea nivelului rezultatelor (beneficiilor) brute;

- separarea “masei inerțiale” (a efectelor care ar fi apǎrut oricum) și a efectelor de dislocare și de multiplicare, pentru a obține beneficii nete adǎugate;

- analiza efectelor indirecte.

Monitorizarea și evaluarea unui plan al mobilitǎții urbane durabile trebuie sǎ asigure colectarea datelor de tip statistic care pot sǎ ofere nivelul unor indicatori considerați relevanți şi evident măsurabili pentru politica localitatii analizate și prin intermediul cărora să poată fi urmărit procesul implementării mǎsurilor PMUD. Prin derularea procesului de monitorizare se obţin informaţii în ceea ce priveşte:

- modul în care modificarea serviciilor furnizate şi-a atins ţinta;

- eventualele schimbări tehnice, sociale, economice, de altǎ naturǎ, care au rezultat în urma implementării unei politici publice,

- concordanţa acţiunilor întreprinse pentru implementarea unei politici, cu standardele şi reglementările existente.

Procesele de monitorizare şi evaluare sunt într-o strânsă conexiune cu procesul de planificare.  Astfel, dacă nu sunt stabilite obiective realizabile, mǎsuri aplicabile şi acțiuni al cǎror efect sǎ fie măsurabil, monitorizarea nu poate sǎ se deruleze, iar corectarea procesului de implementare a PMUD nu va fi posibilǎ; ca urmare:

- obiectivele trebuie însușite de compartimente care își dau girul asupra oportunitǎții lor – din perspectiva financiarǎ și/sau socialǎ cel puțin;

- mǎsurile trebuie certificate pe cǎi matematice sau pe baza experienței altor societǎți urbane în cǎutarea sustenabilitǎții vieții în orașe;

- acțiunilor trebuie sǎ li se atașeze indici capabili sǎ sesizeze modificǎrile de fond care apar ulterior introducerii mǎsurilor.

În plus, activităţile de monitorizare și evaluare depind de frecvenţa cu care sunt modificate obiectivele şi țintele prevǎzute în pachetul de implementat. În cele mai multe cazuri, schimbarea acestora va determina modificarea indicatorilor utilizaţi în procesele de monitorizare (modificarea repetată a indicatorilor de monitorizare poate duce la apariţia unor dificultăţi în elaborarea rapoartelor de monitorizare, la interpretarea greşită a datelor şi la analizarea eronată a rezultatelor unei politici: se schimbǎ datele de referinţă, nu se mai pot realiza comparaţii între diverse valori pe anumite perioade de timp etc.).

Monitorizarea rezultatelor implementării PMUD (ridicatǎ la momentul implementǎrii la nivel de politicǎ publicǎ), constă în măsurarea şi raportarea indicatorilor relevanţi. La stabilirea indicatorilor ce urmează sǎ fie utilizaţi în procesele de monitorizare şi evaluare administratia publica locala trebuie să se asigure că sunt aleşi cei care se gǎsesc în concordanţă cu obiectivele şi rezultatele urmărite. Experienţa altor orașe arată că monitorizarea prea multor indicatori nu este întotdeauna soluţia pentru un proces coerent de ajustare a implementării politicii publice respective (procesul de colectare a datelor pentru indicatorii aleşi poate fi destul de costisitor, irosindu-se astfel resurse pentru mecanismul de colectare a unor date care nu sunt neapărat relevante).

Revenind la pragmatism: indicatorii pot fi definiţi ca variabile cantitative sau calitative care furnizează mijloace simple şi de încredere pentru măsurarea rezultatelor politicilor publice; pentru a reflecta o schimbare survenită în urma implementării politicii sau pentru a putea ajuta la evaluarea performanţei unei organizaţii în raport cu starea iniţială, anterioară intervenţiei. Pentru a putea monitoriza implementarea unei politici şi pentru a-i putea analiza performanţa în raport cu scopurile stabilite este nevoie de elaborarea unui set de indicatori. Indicatorii trebuie stabiliţi înainte sau în faza incipientă de implementare a politicii în aşa fel încât să existe posibilitatea colectării datelor relevante şi necesare pentru procesul de monitorizare. Sistemul de monitorizare nu presupune neapărat dezvoltarea unui set de indicatori diferit de cel stabilit deja, ci poate presupune doar identificarea indicatorilor existenţi şi utilizarea lor în scopul obţinerii unei imagini cât mai coerente asupra rezultatelor politicii.

Mai jos sunt prezentati potentialii indicatori de urmarit in cadrul procesului de monitorizare a implementarii PMUD. Dintre acestia, acționând în spiritul “lemei” referitoare la numǎrul de indicatori, INCERTRANS a stabilit la 9 (11) numǎrul de indicatori de urmǎrit. S-a concluzionat astfel:

- indicatorii transportului de cǎlǎtori în comun urban sau turistic

- numǎr total de cǎlǎtorii în transportul public;

- accesibilitate în utilizarea transportului public;

- trasee de autobuz (numǎr, lungime, densitate, grad de acoperire);

- consum de energie alternativă raportat la consumul de energie din combustibili fosili – în transportul public urban de cǎlǎtori;

- lungimea benzilor dedicate pentru transportul în comun fațǎ de total rețea principalǎ de strǎzi;

- raportul dintre populația totalǎ și parcul activ de vehicule de transport public;

- viteza comercialǎ realizatǎ de transportul în comun la orele de vârf;

- ora de încheiere a programului în transportul public;

- cost pe km în transportul public;

- numǎrul de salariați angajați în firma de transport în comun;

pot fi substituiți printr-unul singur: generic urmǎrirea evoluției acestui ansamblu de indicatori se preconizeazǎ sǎ se facǎ prin analiza evoluției încasǎrilor operatorului de transport public – indice 1.

- indicatorii dezvoltării durabile

- gradul de motorizare în oras;

- numǎrul de locuri de parcare (exclusiv cele de reședințǎ);

pot fi substituiți printr-unul singur: generic urmǎrirea evoluției acestui ansamblu de indicatori se preconizeazǎ sǎ se facă prin analiza evoluției  numărului de locuri de parcare cu plata din oras – indice 2.

- indicatorii transportului alternativ

- rețea trasee pentru biciclete (lungime, densitate, procent din total rețea rutieră);

- numǎrul de puncte de închiriere a bicicletelor;

pot fi substituiți printr-unul singur: generic urmǎrirea evoluției acestui ansamblu de indicatori se preconizeazǎ sǎ se facǎ prin analiza evoluției kilometrilor de trasee pentru biciclete – indice 3.

- indicatorii de sustenabilitate pentru spațiul urban

- km de strǎzi construite sau reabilitate;

- kmp de extindere a limitelor orașului;

- dezvoltare zone construite versus zone verzi (mp/mp);

pot fi substituiți printr-unul singur: generic urmǎrirea evoluției acestui ansamblu de indicatori se preconizeazǎ sǎ se facǎ prin analiza evoluției kilometrilor de strǎzi construite sau reabilitate – indice 4.

- indicatorii congestiei – trafic general și poluare

- traficul orar de vehicule pe artera cea mai solicitatǎ de trafic a orașului;

- nivelul zgomotului la ora de maximǎ solicitare a celei mai încǎrcate artere a orașului;

- nivelul noxelor și a conținutului de praf din aer la ora de maximǎ solicitare pe cea mai încǎrcatǎ artera a orașului;

pot fi substituiți prin 2: generic urmǎrirea evoluției acestui ansamblu de indicatori se preconizeazǎ sǎ se facǎ prin analiza evoluției consumului de combustibili – indice 5, respectiv nivelul emisiilor, indeosebi a gazelor cu efect de sera – indice 6.

- indicatorii de progres direct

- raportul între salariul mediu și prețul cǎlǎtoriei (separat pentru cǎlǎtoria efectuatǎ pe bazǎ de bilet, respectiv pe bazǎ de abonament);

- costul unei ore de parcare raportatǎ la costul unei deplasǎri de 5 km cu transportul public;

- timpul necesar pentru o deplasare cu mijloacele de transport în comun raportat la timpul mediu de parcurgere a aceleași distanțe cu autoturismul;

pot fi substituiți printr-unul singur: generic urmǎrirea evoluției acestui ansamblu de indicatori se preconizeazǎ sǎ se facǎ prin analiza evoluției costului unei ore de parcare raportat la costul unei cǎlǎtorii de 5 km cu transportul public – indice 7.

- indicatorii de progres indirect

- numărul de accidente rutiere cu urmări grave în oraș;

- traficul de marfǎ în perimetrul orașului (din perspectiva și a numǎrului de autorizații de transport și a estimǎrilor referitoare la tone*km/zi);

pot fi substituiți prin 2: generic urmǎrirea evoluției acestui ansamblu de indicatori se preconizeazǎ sǎ se facǎ prin analiza evoluției numarului de decese din accidente rutiere – indice 8, respectiv analiza volumului de tone*km marfǎ transportatǎ pe zi pe teritoriul orasului – indice 9.

Plus doi indicatori:

- Unul intrinsec oricǎrui proiect: resurse financiare introduse în acțiunea de imbunǎtǎțire a mobilitǎții durabile în Horezu – indice 10.

- Altul extrinsec unui proiect care are drept țintǎ publicul: gradul de satisfacție a cetǎțenilor vis-a-vis de imbunǎtǎțirea mobilitǎții in oraș – indice 11.

Circumstanțele avute în vedere în acțiunea de reducere a numǎrului de indicatori sunt descrise mai jos. În ceea ce priveşte modalitatea de prezentare a datelor, distincţia dintre abordarea calitativă şi cea cantitativă nu este întotdeauna foarte clară. Astfel, deşi metodele utilizate sunt calitative (sondaje, interviuri, diferite analize, brainstorming etc.), datele pot fi prezentate în formă cantitativă (gradul de îmbunătăţire a percepţiei asupra furnizării unui anume serviciu public). Ambele abordări, calitativă şi cantitativă, prezintă o serie de limitări care trebuie luate în considerare atunci când se aleg metodele de evaluare şi indicatorii care vor fi utilizaţi în monitorizarea implementării unei politici publice. În acest sens, o abordare cantitativă poate prezenta o viziune restrictivă, este puţin flexibilă şi poate omite o serie de aspecte sociale foarte importante. Abordarea calitativă şi utilizarea indicatorilor calitativi (descrierea situaţiei respective) nu permite multiplicarea rezultatelor (abordarea este valabilă doar pentru politica publică respectivǎ relevatǎ pe teren doar în acel moment) şi este dificil de cuantificat. Pentru o analiză completă a unui anume sector este recomandată utilizarea combinată a cercetării calitative şi cantitative. Indicatorii calitativi prezintă un dezavantaj major pentru că sunt mai dificil de verificat din cauza faptului că implică judecăţi subiective asupra realităţilor ce trebuie analizate. Acest tip de indicatori sunt dificil de urmărit şi analizat. În aceste situaţii se poate apela la indicatorii de proximitate: cei 9 (11) indici sunt de fapt indicatori de proximitate.

În momentul stabilirii indicatorilor s-a ţinut cont de claritatea legăturilor dintre indicatori şi scopurile, obiectivele, rezultatele sau liniile directoare ale politicii publice. De asemenea, atunci când s-a stabilit “lista scurtǎ” s-a avut în vedere specificitatea indicatorilor selectaţi (aceştia trebuie să se potrivească cu scopul pentru care au fost elaboraţi), reprezentativitatea indicatorilor în raport cu elementele politicii ce trebuie monitorizată şi concordanţa sistemului de indicatori cu priorităţile stabilite. Pentru a putea fi utilizaţi în procesele de monitorizare şi evaluare indicatorii trebuie să fie relevanţi, utili, durabili şi verificabili.

Relevanţa indicatorilor ţine de capacitatea acestora de a măsura rezultatele deja obţinute; utilitatea ţine de posibilitatea de a fi furnizaţi la intervale regulate şi de a fi utilizabili de către autorităţile publice. Durabilitatea constă în existenţa posibilităţii de folosire a indicatorilor pe termen lung, iar verificabilitatea ţine de posibilitatea măsurării indicatorilor. În tabelul de mai jos se detaliazǎ cei 9 (11) indicatori aleși pentru PMUD Horezu.

Din tabel rezultǎ cǎ abordarea monitorizǎrii se poate face și empiric, dar recomadarea este sǎ se facǎ științific. Statistica practică în domeniul monitorizǎrii oferǎ cǎi de necontestat atunci când se pun fațǎ în fațǎ cele douǎ rezultate: ex-ante și ex-post.

Partea explicativ-matematicǎ a prezentului paragraf prezintǎ tehnici utile procesului de monitorizare și evaluare, pornind de la ipoteza cǎ simpla culegere de informații este o operație de tip ordinar și poate fi aplicatǎ de orice cadru cu pregǎtire medie/superioarǎ  – dintre persoanele implicate în acțiunea de implementare a PMUD.

Tabel III.1. 1 - Organizarea indicatorilor de performanță

| Categorie | Conținut | Exemplu pentru PMUD | Indice |
| --- | --- | --- | --- |
| Indicatori de resurse și activitǎți (pentru a exprima mai simplu, se poate spune că sunt “ceea ce se deține: bani publici și abilitǎți ale personalului”) | Resursele financiare, umane, materiale, organizaţionale sau de reglementare mobilizate pe parcursul implementării unei politici | resurse financiare introduse în acțiunea de îmbunǎtǎțire a mobilitǎții sustenabile în Horezu | Indicele 10 |
| Indicatori de acumulare (pentru a exprima mai simplu, se poate spune că sunt “ceea ce s-a cumpărat cu banii publici și prin abilitǎțile personalului”) | Bunuri şi servicii livrate sub responsabilitatea managerilor politicii publice | evoluția încasǎrilor// numărul de locuri de parcare cu plata// kilometri de trasee pentru biciclete// kilometri de strǎzi construite sau reabilitate// | Indicele 1 Indicele 2 Indicele 3 Indicele 4 |
| Indicatori de rezultat | Efectele imediate ale politicii pentru adresanţii direcţi / publicul-ţintă (un efect este imediat dacă operatorul îl observă cu uşurinţă atunci când este în contact cu publicul ţintă / adresanţii; pentru că sunt uşor de identificat de către operatori, indicatorii de rezultat pot fi lesne monitorizaţi). | costul unei ore de parcare raportatǎ la costul unei cǎlǎtorii de 5 km cu transportul public// | Indicele 7 |
| Indicatori de impact | Consecinţele indirecte şi pe termen lung ale politicii publice (un efect este indirect dacă operatorul îl poate determina numai dupǎ o monitorizare profesionalǎ și o evaluare bazatǎ pe modele matematice; pentru că sunt relativ greu de identificat de către operatori, indicatorii de impact trebuie sǎ fie monitorizaţi sistematic). | consumul de combustibil// reducerea emisiilor, îndeosebi a celor cu efect de seră evolutia numarului de decese din accidente rutiere volumul de tone*km marfǎ transportatǎ pe zi pe teritoriul orasului// gradul de satisfacție a cetǎțenilor// | Indicele 5 Indicele 6 Indicele 8 Indicele 9 Indicele 11 |

III.1.2 Instrumente de monitorizare și evaluare

O caracteristicǎ a procesului de monitorizare și evaluare este desfǎșurarea “interactivǎ” în sensul cǎ:

- nu poate fi susținut de o singurǎ organizație sau instituție (deoarece sursele datelor și informațiilor sunt distribuite și pe orizontalǎ – în spațiu și pe verticalǎ – pe diferite trepte ierarhice);

- nu poate fi declarat corect decât dupǎ intrarea în posesie și a unor date nestocate în mod obișnuit (de exemplu: cine urmǎrește statistic, stǎruitor, gradul de satisfacție a publicului, cine evidențiazǎ volumul de tone*km marfǎ derulat pe strǎzile orasului, etc.);

- nu poate progresa decât în urma unui schimb permanent de date între instituții și în urma unei diseminǎri ale informațiilor cǎtre public (care, neimplicat, nu va putea sǎ contribuie la succesul mǎsurilor prevǎzute în PMUD).

Cu rol de schemǎ orientativǎ a procesului de monitorizare se prezintǎ mai jos cele douǎ fluxuri de operații care conduc logic de la inițierea procesului de îmbunǎtǎțire a mobilitǎții, la stadiul în care se pun bazele activitǎților prin care va “supraveghea” suprapunerea (cât mai corect) a mǎsurilor peste realitatea din teren. Din schemǎ se poate constata cǎ numai activitǎțile de monitorizare și de stabilire a situației ex-post sunt comune planificǎrii și implementǎrii, ceea ce conferǎ paragrafului prezent în care se detaliazǎ monitorizarea o importanțǎ aparte în economia întregului proiect. De subliniat: cu cât viziunea și scenariul vor fi mai clar definite, cu atât este mai uşor să se identifice indicatori relevanţi pentru monitorizarea implementării şi evaluarea rezultatelor. Astfel, în momentul definirii problemei şi a luării deciziei asupra alternativei ce va fi aleasă, este necesar să se realizeze o stabilire a situatiei ex-ante în ideea determinǎrii distanței care separǎ actualitatea de rezultatele aşteptate de la politica publică propusă. dar de cele mai multe ori se constatǎ cǎ actorii implementǎrii considerǎ cǎ “situația de start” este binecunoscutǎ și eludeazǎ sarcina stabilirii situației ex-ante: ulterior în lipsa acestei evaluǎri nu se vor putea mǎsura progresele.

Situația EX-ANTE

Insușirea VIZIUNII

Dezvoltarea SCENARIULUI

Adoptarea planului pentru implementare și a bugetului

Elaborarea PMUD

Implicarea pǎrților care transpun planul ȋn coordonate reale

Situația EX-POST

MONITORIZARE

PLANUL DE ACȚIUNI aferent pachetelor de  mǎsuri

Prognoza  asupra rezultatelor

Evaluarea beneficiilor financiare                      și de altǎ naturǎ

Selectarea indicatorilor operaționali relevanți

Figura III.1. 1 - Schema pentru evidențierea locului și rolului monitorizǎrii

Sǎgeata continuǎ din stânga schemei indicǎ traiectoria pe care o urmeazǎ cei care fac planificarea PMUD – filiera proiectǎrii, în timp ce sǎgeata continuǎ din dreapta schemei indicǎ traiectoria pe care o vor urma cei care aplicǎ PMUD – filiera execuției.

Filiera proiectǎrii

În special în faza de constituire a planului de acțiuni trebuie avută în vedere o definire cât mai exactă a domeniilor vizate de politica publică propusă, precum şi a obiectivelor, activităţilor şi rezultatelor.

Definirea clară a domeniilor de intervenţie ale politicilor publice este necesară pentru stabilirea indicatorilor care trebuie urmăriţi în procesul de monitorizare şi evaluare. Dacă domeniul de influențat, alternativele de intervenţie şi sistemul de indicatori nu sunt clar definite există posibilitatea apariţiei unor distorsiuni în procesul de evaluare.

Filiera execuției

Monitorizarea şi evaluarea sunt procese corelate şi interdependente. Monitorizarea este procesul de colectare periodică şi analiză a informaţiei cu scopul de fundamentare a procesului de luare a deciziei de către cei abilitaţi, asigurând transparenţa în luarea deciziei şi furnizând o bază pentru viitoarele acţiuni de evaluare. Informaţiile relevante colectate în urma activităţii de monitorizare sunt materia primǎ pentru evaluări. Pentru acurateţea datelor obţinute în urma procesului de monitorizare este necesară o colectare sistematică şi atentă a acestora. Modalitatea de colectare şi corectitudinea datelor sunt importante în condiţiile în care monitorizarea activează ca un sistem de avertizare timpurie şi adesea punctează probleme sau arii care au nevoie de evaluare. Pentru aceastǎ filierǎ sunt de semnalat urmǎtoarele probleme ale monitorizǎrii și evaluǎrii:

- prima problemǎ, care apare atunci când există un număr semnificativ de actori, este a asimetriei informaţionale în relaţiile dintre actori, pe fondul lipsei unei tradiţii în ceea ce priveşte consultarea şi comunicarea publică. Asimetria informaţională între diferite sfere ale administraţiei publice constă în pretenția de exclusivitate a informaţiei pe care o deţine o instituţie şi în nediseminarea informaţiei complete către ceilalţi parteneri interesaţi;

- a doua problemǎ apare în procesul de transmitere şi colectare a informaţiei, când pot apărea distorsiuni care să prezinte o imagine falsă asupra realităţilor dintr-un anumit domeniu. Distorsionarea informaţiei poate fi cauzată de presiunea resimţită în legătură cu rezultatul monitorizării şi al evaluării, de presiunea temporală care presupune adunarea unei cantităţi mari de informaţii corecte într-un orizont de timp relativ scurt şi de considerarea activităţilor de monitorizare şi evaluare ca fiind doar o sarcină în plus impusă de la nivelul imediat superior, sarcină care se derulează în câteva circumstanţe specifice:

- evaluarea rezultatelor trebuie să ţină cont de informaţiile furnizate de fiecare dintre instituţiile implicate evaluarea separată a oricǎror aspecte conduce la distorsionarea concluziilor;

- chiar dacă rezultatul evaluării este unul pozitiv, nu se poate decât cu greu afla care tip de politică a determinat acest rezultat;

- mǎsurile pot și chiar trebuie sǎ interacţioneze între ele şi este dificilă separarea efectelor unui set de acțiuni nou, de efectele pe termen lung ale setului vechi – parțial – înlocuit.

În plus, în cadrul activităţilor de monitorizare şi evaluare poate fi identificatǎ lipsa sprijinului politic şi administrativ (afirmaţia de mai sus este general valabilă pentru întreg sistemul instituţionalizat şi pentru toate organizaţiile de tip administrativ de pe teritoriul ţării; la această concluzie a ajuns un colectiv constituit la nivelul Ministerului de Interne şi al Administraţiei Publice). Crearea unui sistem de monitorizare şi evaluare bazat pe performanţă care să aducă mai multă transparenţă, responsabilitate şi vizibilitate asupra politicilor publice implementate este văzută ca o ameninţare a status quo-ului administrativ.

Manifestǎri constatate din experiențele altor orașe:

- Lipsa resurselor. În majoritatea cazurilor nu există resurse financiare şi umane alocate pentru activităţile de monitorizare şi evaluare, lipsa resurselor financiare făcând foarte dificilă externalizarea serviciilor respective. Există puţine oportunităţi în ceea ce priveşte programele de asistenţă tehnică şi pregătire profesională pentru desfăşurarea activităţilor de monitorizare şi evaluare.

- Probleme structurale ale proceselor de monitorizare şi evaluare. Există probleme în ceea ce priveşte folosirea rezultatelor acţiunilor de evaluare şi asigurarea transparenţei publice a rapoartelor rezultate astfel. Există o problemă a bazelor de date la nivelul instituțiilor, în cele mai multe cazuri acestea neexistând sau fiind slab organizate din punct de vedere al managementului sau disparate în diverse departamente. şi există şi problema acordării în mod greşit a unei anumite întâietăţi activităţilor de audit şi control în raport cu cele de monitorizare şi evaluare.

- Plasarea în mod constant a accentului pe indicatorii cantitativi / numerici: majoritatea proceselor de monitorizare şi evaluare efectuate la nivelul instituţiilor publice se opresc doar la analizarea cantitativă a rezultatelor, fără a lua în calcul şi necesitatea analizelor calitative. Prin concentrarea pe indicatorii cantitativi se pot scăpa din vedere anumite aspecte de care trebuie să se ţină cont în evaluarea rezultatelor unei politici publice. Nu se ține cont decât de cifrele statistice şi de raportul existent între costurile şi beneficiile intervenţiei, nu și de percepţiile beneficiarilor = publicului cǎlǎtor sau publicului neimplicat în transportul public asupra rezultatelor obţinute.

- Activităţile de monitorizare şi cele de evaluare sunt mai degrabă percepute sub forma unor simple activităţi calendaristice, periodice, de supraveghere a implementării (de genul la 6 luni / la un an … sau la început / sfârşit...). În aceastǎ percepție monitorizarea şi evaluarea sunt percepute ca fiind activităţi care trebuie întreprinse la intervale de timp dinainte stabilite, devenind activităţi de rutină prin care monitorizarea devine doar o modalitate de raportare şi nu una de culegere permanentă de informaţie.

- Calitatea slabă a rapoartelor de monitorizare şi evaluare se datorează problemelor legate de dificultatea colectării informaţiilor şi a acurateţei acestora. În multe instituții s-a constatat lipsa unor baze de date care să cuprindă informaţia rezultată în urma rapoartelor de monitorizare, iar când aceste baze există, sunt slab organizate din punct de vedere al managementului, informaţia este învechită sau datele sunt disparate în diverse departamente, ceea ce face să nu existe o imagine unitară asupra realitǎții.

- Preponderenţa activităţilor de control în detrimentul celor de monitorizare şi evaluare se datorează temerilor legate de buget şi caracterului legal şi procedural al procesului politicilor publice. Modalitatea tradiţională de elaborare a bugetului face ca accentul să cadă pe controlul cheltuielilor şi nu pe evaluarea rezultatelor (nu trebuie sǎ se ajungǎ la un management de administrare în detrimentul unui management axat pe rezultate), existând un control extrem de riguros al resurselor şi lipsind aproape cu desăvârşire evaluarea rezultatelor estimate.

III.1.3 Organism de monitorizare a PMUD

Pentru monitorizarea stadiului implementarii PMUD se propune constituirea unei comisii de monitorizare PMUD, alcătuită din persoanele deja implicate în grupul de lucru pentru realizarea PMUD, dar și ai altor factori interesați. Astfel, din aceasta comisie trebuie sa facă parte: Managerul Public al orașului, Arhitectul Șef, directorii direcțiilor din cadrul Primăriei Horezu, reprezentanți ai Agenției pentru Protecția Mediului Valcea, ai viitorului operator de transport public, ai Direcției de Sănătate Publică etc. Comisia va trebui să aibă întâlniri trimestriale sau mai des dacă este cazul pentru analiza situației implementării PMUD și pentru luarea măsurilor necesare bunului mers al procesului.

Pe lângă această comisie, se propune și constituirea unui compartiment specializat pentru implementarea PMUD, în cadrul Primăriei Horezu, care va avea rolul de culegere a datelor necesare procesului de monitorizare a implementarii PMUD, dar și de urmărire a indicatorilor de performanță stabiliți.

III.1.4 Actualizarea si recalibrarea modelului de transport

O acțiune importantă pentru evaluarea stadiului implementării PMUD o constituie actualizarea permanentă a modelului de transport, precum și recalibrarea acestuia, pe măsură ce proiectele și măsurile propuse în cadrul planului de acțiune sunt puse în practică.

Pentru actualizarea modelului de transport este necesară colectarea sau obtinerea de la alte institutii care le detin, a următoarelor informații referitoare la:

- rețeaua stradală: artere de circulatie noi, schimbarea configurației intersecțiilor, introducere semaforizări, lărgiri de străzi, introducere trasee pentru biciclete sau zone pietonale etc.. Sursa pentru obținerea datelor = Primăria Horezu;

- transportul public: trasee noi, stații noi, evidența numărului de călători pe trasee, tarife, servicii. Sursa pentru obținerea datelor = operatorul de transport public;

- recensăminte de circulație sau monitorizări ale fluxurilor de vehicule. Sursa pentru obtinerea datelor = sistemul de management al traficului sau alte tipuri de măsuratori dedicate;

- utilizarea terenurilor: apariția de noi zone de atragere/generare a traficului (zone comerciale, cartiere rezidențiale etc.). Sursa pentru obținerea datelor = Primăria Horezu.

Până la înființarea și devenirea operațională a compartimentului pentru monitorizarea stadiului implementării PMUD, serviciul privind actualizarea și recalibrarea modelului de transport, precum și cel de monitorizare a implementarii PMUD pot fi externalizate pe baza de procedură competitivă.

III.1.5 Indicatori pentru monitorizare şi evaluare

III.1.5.1 Indicatori pentru monitorizarea şi evaluarea rezultatelor implementǎrii investiţiilor aferente PMUD

Tabel III.1. 2 - Indicatori pentru monitorizarea şi evaluarea rezultatelor implementǎrii investiţiilor aferente PMUD

| Cod indicator | Indicator | UM | Valoare de referinţǎ 2021 | Valoare ţintǎ 2027 | Valoare ţintǎ 2035 | Sursa datelor | Frecvenţa monitorizǎrii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice 1 | Evoluţia încasǎrilor operatorului de transport public | % | 0 | 100 | 130 | Operator de transport | Anual |
| Indice 2 | Numărul locurilor de parcare cu plată | ‰ | 543 | 800 | 1000 | POH | Anual |
| Indice 3 | Kilometri trase pentru biciclete | km | 0 | 25,18 | 38,18 | POH | Anual |
| Indice 4 | Kilometri strǎzi construite sau reabilitate | km | 0 | 36 | 89,5 | POH | Anual |
| Indice 5 | Consum de combustibili | l | 3636,38 | 3819,23 | 6570,46 | POH/ Model de transport | Anual |
| Indice 6 | Reducerea emisiilor, îndeosebi a gazelor cu efect de serǎ | kg | 10707,37 | 11263,68 | 19406,98 | POH/ Model de transport | Anual |
| Indice 7 | Costul unei ore de parcare raportat la costul unei cǎlǎtorii de 5 km cu transportul public | - | - | 1,5 | 1,8 | POH Operator de transport | Anual |
| Indice 8 | Reducerea numǎrului de decese din accidente rutiere | % | 100 | 75 | 50 | Poliţia Rutierǎ | Anual |
| Indice 9 | Tone*km marfǎ transportatǎ în oraş în intervalul 6.00-18.00 | % | 100 | 85 | 40 | POH | Anual |
| Indice 10 | Resurse financiare | Mii euro | 0 | 27243 | 36703 | POH | Anual |
| Indice 11 | Grad de satisfacţie a cetǎţenilor | % | 0 | 40 | 65 | POH | Anual |

III.1.5.2 Indicatori şi acţiuni de monitorizare a stadiului implementǎrii PMUD

Tabel III.1. 3 -  Indicatori şi acţiuni de monitorizare a stadiului implementǎrii PMUD

| Indicator | Unitate de mǎsurǎ | Document de referinţǎ | An de referinţǎ | Valoare ţintǎ | Sursa datelor | An ţintǎ | Frecvenţa monitorizǎrii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradul de realizare a acţiunilor planificate | Luni întârziere faţǎ de planificare | Planul de acţiune | 2021 | Termene programate/ reprogramate | Compartiment Implementare PMUD | 2035 | Trimestrialǎ |
| Stadiul implementǎrii investiţiilor | Luni întârziere | Planul de acţiune/ Documente tehnice şi de programare a implementǎrii proiectului | 2021 | Termene programate/ reprogramate | Compartiment Implementare PMUD | 2035 | Trimestrialǎ |

III.1.5.3 Acţiuni necesare pentru etapa de monitorizare

Tabel III.1. 4 -  Acţiuni necesare pentru etapa de monitorizare

| Instrument/acţiune de monitorizare PMUD | Unitate de mǎsurǎ | Document de referinţǎ | Luna/An de referinţǎ | Valoare ţintǎ | Sursa datelor | Frecvenţa monitorizǎrii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizare plan de acțiune detaliat privind monitorizarea şi implementarea PMUD | Luni întârziere | Planul de acţiune | Data aprobare PMUD | Termene programate | Compartiment Implementare PMUD | 3 luni de la aprobare |
| Actualizarea modelului de Transport | Luni întârziere | Model de transport | Data aprobare PMUD | Termene programate | Compartiment Implementare PMUD | Semestrialǎ |
| Monitorizare implementare proiect individual din PMUD | Luni | Plan de acţiune/ Documente tehnice şi de programare a implementǎrii proiectului | - | Termene programate | Compartiment Implementare PMUD / Compartiment Investiţii | Permanent |
| Monitorizare modelare proiect de investiţii | Luni | Plan de acţiune/ Documente tehnice şi de programare a implementǎrii proiectului | - | Termene programate | Compartiment Implementare PMUD | La pregǎtire implementare proiect |
| Raportare monitorizare (toţi indicatorii) | Luni | PMUD | - | Termene programate | Compartiment Implementare PMUD | Anual |
| Raportare monitorizare Strategie de comunicare | Luni | Plan de acţiune/ Documente tehnice şi de programare a implementǎrii proiectului | - | Termene programate | Compartiment Implementare PMUD | Semestrialǎ |

III.2

III.2 Stabilire actori responsabili cu monitorizarea

Pentru monitorizarea implementǎrii Planului de Mobilitate Urbanǎ Durabilǎ la nivelul UAT Horezu se propune crearea unui organism (comitet) de monitorizare. Din cadrul acestui organism trebuie sǎ facǎ parte reprezentanţi ai urmǎtoarelor instituţii:

- Primǎria Horezu;

- Viitorul operator de transport public local;

- Consiliul Judetean Valcea;

- APM Valcea;

- DSP Valcea.

Pentru legitimitatea funcţionǎrii acestui comitet este necesarǎ o hotǎrâre de consiliu local, care sǎ ofere competenţele legale şi sǎ creeze condiţiile pentru asumarea rapidǎ a deciziilor necesare rezolvǎrii problemelor care pot apǎrea în procesul de implementare a PMUD.

Pentru buna desfǎşurare a procesului de implementare a PMUD, în cadrul Primariei Horezu trebuie creat un compartiment care sǎ rǎspundǎ de realizarea activitǎţilor efective asociate monitorizǎrii şi evaluǎrii PMUD (pe baza indicatorilor prezentaţi mai sus). Acest compartiment trebuie sǎ aibǎ în componenţǎ specialişti cu expertizǎ în domeniul planificǎrii şi monitorizǎrii planurilor strategice, cum ar fi: inginer transporturi, economist, planificator în transporturi specializat în modelarea traficului, architect şi expert mediu. Compartimentul trebuie sǎ fie dotat cu echipamente şi tehnica hard şi soft (inclusiv programe de modelare în transporturi şi de management de proiect) care sǎ permitǎ monitorizarea PMUD şi identificarea din timp a problemelor din procesul de implementare. Finanţarea acestui compartiment va trebui asigurata prin bugetul local.

Sarcinile si responsabilitatile principale ale acestui compartiment vor fi:

- Implementarea PMUD: monitorizarea introducerii în programele de investiţii anuale/multianuale a proiectelor din PMUD, monitorizarea pregǎtirii şi iniţierii achiziţiilor, monitorizarea progresului implementǎrii proiectelor, monitorizarea efortului financiar pentru PMUD, solicitarea de mǎsuri pentru încadrarea în planificare, etc.

- Verificarea evoluţiei atingerii ţintelor şi obiectivelor stabilite prin PMUD în baza indicatorilor de evaluare şi monitorizare.

- Actualizarea modelului de transport şi testarea proiectelor ce vor fi implementate în cadrul modelului.

- Colectarea datelor şi informaţiilor necesare monitorizǎrii procesului şi actualizǎrii modelului de transport.

- Identificarea oportunitǎţilor/ surselor de finanţare pentru implementarea investiţiilor.

- Programarea informǎrii şi implicǎrii cetǎţenilor în procesul de realizare a acţiunilor şi proiectelor din PMUD şi cooperarea cu departamentele specializate din cadrul instituţiilor care implementeazǎ proiectele.

- Actualizarea planificǎrii investiţiilor şi acţiuni pe termen scurt, mediu şi lung aferente PMUD, în funcţie de evoluţiile existente în oras (finanţǎri disponibile, schimbǎri conjuncturale, etc).

- Cooperarea cu instituţii la nivel regional şi naţional, cu organisme de finanţare, etc.

- Asigurarea suportului tehnic pentru deciziile Comitetului de monitorizare.

- Pregǎtirea procesului de elaborare a viitorului PMUD.

- Realizarea raportǎrilor de monitorizare şi evaluare.

Rolul acestui compartiment este de a asigura analiza datelor colectate, de a raporta progresul implementǎrii şi de a asigura necesarul de informaţii Comitetului de monitorizare pentru luarea deciziilor necesare.

Tabel III.1. 5 -  Actori responsabili cu urmărirea indicatorilor pentru monitorizarea şi evaluarea rezultatelor implementǎrii investiţiilor aferente PMUD

| Cod indicator | Indicator | Sursa datelor | Frecvența monitorizǎrii | Actor responsabil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice 1 | Evoluţia încasǎrilor operatorului de transport public | Operator de transport | Anual | Operator de transport |
| Indice 2 | Evoluţia numărului de locuri de parcare cu plată | POH | Anual | Primăria Horezu |
| Indice 3 | Kilometri trasee pentru biciclete | POH | Anual | Primăria Horezu |
| Indice 4 | Kilometri strǎzi construite sau reabilitate | POH | Anual | Primăria Horezu |
| Indice 5 | Consum de combustibili | POH/ Model de transport | Anual | Primăria Horezu |
| Indice 6 | Reducerea emisiilor, îndeosebi a gazelor cu efect de serǎ | POH/ Model de transport | Anual | Primăria Horezu APM Valcea DSP Valcea |
| Indice 7 | Costul unei ore de parcare raportat la costul unei cǎlǎtorii de 5 km cu transportul public | POH Operator de transport | Anual | Primari Horezu Operator de transport |
| Indice 8 | Reducerea numǎrului de decese din accidente rutiere | Poliţia Rutierǎ | Anual | Primăria Horezu Politia Rutieră |
| Indice 9 | Tone*km marfǎ transportatǎ în oraş în intervalul 6.00-18.00 | POH | Anual | Primăria Horezu |
| Indice 10 | Resurse financiare | POH | Anual | Primăria Horezu |
| Indice 11 | Grad de satisfacţie a cetǎţenilor | POH | Anual | Primăria Horezu |

Tabel III.1. 6 - Actori responsabili cu acţiunile de monitorizare a stadiului implementǎrii PMUD

| Indicator | Document de referinţǎ | Sursa datelor | Frecvenţa monitorizǎrii | Actor responsabil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradul de realizare a acţiunilor planificate | Planul de acţiune | Compartiment Implementare PMUD | Trimestrialǎ | Primaria Horezu |
| Stadiul implementǎrii investiţiilor | Planul de acţiune/ Documente tehnice şi de programare a implementǎrii proiectului | Compartiment Implementare PMUD | Trimestrialǎ | Primaria Horezu |

Tabel III.1. 7 - Actori responsabili cu acţiunile necesare pentru etapa de monitorizare

| Instrument/acţiune de monitorizare PMUD | Document de referinţǎ | Sursa datelor | Frecvenţa monitorizǎrii | Actor responsabil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizare plan de acţiune detaliat privind monitorizarea şi implementarea PMUD | Planul de acţiune | Compartiment Implementare PMUD | 3 luni de la aprobare | Primaria Horezu |
| Actualizarea modelului de transport | Model de transport | Compartiment Implementare PMUD | Semestrialǎ | Primaria Horezu |
| Monitorizare implementare proiect individual din PMUD | Plan de acţiune/ Documente tehnice şi de programare a implementǎrii proiectului | Compartiment Implementare PMUD / Compartiment Investiţii | Permanent | Primaria Horezu Operator de transport |
| Monitorizare modelare proiect de investiţii | Plan de acţiune/ Documente tehnice şi de programare a implementǎrii proiectului | Compartiment Implementare PMUD | La pregǎtire implementare proiect | Primaria Horezu |
| Raportare monitorizare (toţi indicatorii) | PMUD | Compartiment Implementare PMUD | Anual | Primaria Horezu Operator de transport APM Valcea DSP Valcea CJ Valcea |
| Raportare monitorizare Strategie de comunicare | Plan de acţiune/ Documente tehnice şi de programare a implementǎrii proiectului | Compartiment Implementare PMUD | Semestrialǎ | Primaria Horezu |

Declarativ: monitorizarea este procesul continuu de colectare de pe teren a informaţiilor relevante despre modul în care rǎspunde sistemul în timpul și dupǎ desfăşurarea acțiunilor care tind sǎ-i modifice parametrii, în timp ce evaluarea este un proces care foloseşte informaţiile obţinute pe parcursul monitorizării cu scopul de a analiza modul în care politica urbanǎ şi-a atins ţinta şi a avut (sau nu) eficienţa scontată.

9 indici rezultǎ din gruparea corespunzǎtoare a indicatorilor considerați la stabilirea țintelor, ultimii doi fiind indici organic legați de procesul monitorizǎrii (ce bani intrǎ, respectiv ce beneficii obține publicul cǎlǎtor dupǎ implementarea planului).

Un exemplu în acest sens ar fi acela conform căruia nu se recurge la controlarea stării de sănătate a fiecărui pacient care beneficiază de sistemul de asigurări de sănătate, ci se încearcă obţinerea de informaţii despre sănătatea pacientului prin raportare la regimul de viaţă (alimentaţie, dacă şi în ce măsura consumă alcool sau tutun).

Întrebarea obișnuitǎ: oare este atât de dificil sǎ se determine dacǎ s-a îmbunǎtǎțit “ceva”? Da, este foarte dificil sǎ se discearnǎ între o valoare întâmplǎtoare și una care face parte din noul plafon – ca rezultat al politicii publice aplicate.

Primăria Horezu, dar şi alte instituții care țin de administrația oraşului sau județului (Direcția județeană de statistică, Camera de comerț şi industrie etc.).